2020年8月17日至8月31日期间

质监检查结果报告

八月正值沈城汛期， 8月17日至8月31日，我市多日连降大雨、暴雨、台风过境，露天施工作业的建筑工程受天气影响无法正常作业，很多建设单位取消质监报验申请。期间，质量监督部履行职能，对21 项人防工程施工现场进行质监检查 25 次，检查中发现有 3项工程未按人防工程施工规范操作，质监人员当即向施工单位指出问题、下达书面整改意见要求整改。另外，对 5个建筑项目的人防工程进行阶段验收，验收结果为 3项验收合格、2项工程设备验收不合格，质监人员当即向不合格项目下达书面整改意见要求整改。