沈人防发〔2018〕17号

关于印发沈阳市人防办开展安全生产

专项整治行动工作方案的通知

市办相关单位：

现将《沈阳市人防办开展安全生产专项整治行动方案》印发你们，请结合实际认真抓好落实。

沈阳市人民防空办公室

2018年5月9日

沈阳市人防办开展安全生产

专项整治行动工作方案

为认真贯彻落实《沈阳市集中开展重点行业领域安全生产系列专项整治行动工作方案的通知》（沈安委〔2018〕9号)要求，进一步加强我市人防工程安全生产工作，切实解决安全生产工作存在的突出问题，坚决防范和遏制各类生产安全事故，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实落实省委省政府、市委市政府决策部署，以存量隐患清零行动为主线，以减少一般事故、遏制较大事故、防范重特大生产安全事故为目标，高风险作业环节，持续开展安全生产专项整治，全面辨识管控安全风险，及时排查消除隐患问题，确保安全生产形势持续稳定。

二、专项整治内容

一是人防工程内是否存放、使用易燃、易爆、剧毒物品、危险化学品和高压容器及设备。消防器材、设施设备是否完好，有效。是否擅自搭接电源线和超负荷用电。

二是平时以商业功能为主的已开发利用的人防工程，特别是人员密集的商场、停车场等工程，必须保证出入口、疏散通道的畅通，不得摆设柜台，占道经营；不得改变疏散通道、疏散楼梯和安全出口的位置、数量。

三是各单位所属人防工程应编制有完善的防汛、防火预案和消防演练方案；按期进行防汛、消防演练；管理和使用人员应熟练掌握灭火器材，掌握应急报警和人员疏散的方法；重要岗位（如配电室、消防控制室）工作人员应持有国家规定的上岗合格证件；人防工程使用单位应制定防火安全巡查制度，并严格按照巡查制度开展工作。

四是对单建式人防工程建设、加固改造工程及拆除工程施工过程中的隐患排查治理。

三、工作安排和职责分工

专项行动从2018年5月开始，到12月底结束。

（一）动员部署阶段。5月10日前，各负有安全生产监管职责的单位，结合本单位实际，针对制约或影响安全生产的突出问题，结合风险辨识实际，制定本单位专项整治实施方案，对全年专项整治工作作出安排。同时，全面开展宣传发动，组织辖区使用单位开展安全生产自查自改

（二）集中督查检查阶段。从5月下旬到11月底，各单位逐一对所属人防工程安全生产情况开展拉网式、地毯式排查，坚持即查即改，一时难以解决的隐患问题，制定整改措施，明确时限要求，并认真填写“四个清单”。

（三）总结提升阶段。12月份，各单位对安全生产专项整治行动工作进行全面评估，认真总结经验，评价工作成效，分析问题差距，制定下一步工作措施。

四、组织分工

（一）成立安全生产专项整治领导小组

组    长   邹  昊  市人防办主任

副 组 长   牛  勇  市人防办副主任

成    员   才宇健  市人防办法规与平战结合管理处处长

唐  俊  市人防办工程计划处处长

钟  心  市人防工程质量监督站站长

孙向增  市人防资产管理中心主任

（市人防办自建工程项目部负责人）

于  力  市人防资产管理中心普通管理五级

（主持工作）

丁义军  市大中型人防工程管理处处长

领导小组办公室设在法规与平战结合管理处，负责专项行动的组织，协调和总结汇报工作。

（二）专项整治行动督查责任分工

1．工程计划处、质量监督站、自建工程项目部：负责单建式人防工程建设、加固改造及拆除工程施工过程中的安全生产专项整治工作。

2．人防资产管理中心：负责市管结建人防工程安全生产专项整治工作。

3．大中型人防工程管理处：负责沈阳北站、沈阳站等自建人防工程使用中的安全生产专项整治工作。

五、相关要求

（一）严密制定方案。各单位要精心研究制定辖区内专项行动具体实施方案，明确任务书和时间表，周密部署，落实责任，细化措施，督促使用单位认真组织发动职工全员参与，全面开展自查自改。

（二）狠抓工作落实。各单位要扎实抓好大检查各个环节的工作落实，将各环节的文件、档案、台账、清单等工作见证材料分类整理，形成闭环管理，确保动员部署到位、责任落实到位、监督检查到位、隐患问题整改到位。

（三）强化责任落实。各单位要提高认识，坚持“谁主管，谁负责、谁检查，谁负责”的原则，严格落实安全生产行业监管责任。市安委会已将专项整治工作列入对各部门年度目标考核指标，并将对专项整治推进落实情况开展督查，加大工作实绩考核和问责力度。

（四）及时报送信息。各单位要及时向领导小组办公室报送工作动态，每月25日前报送安全生产专项整治情况报表和安全隐患和问题整改工作台账（见附件1、附件2）；6月27日、9月27日报送专项行动进展情况报告；12月7日前报送专项行动总结。

附件：

1．重点行业领域安全生产专项整治情况报表

2．安全隐患和问题整改工作台帐

联 系 人：刘寒松

电    话：024-22575280

电子邮箱：ccad_sy@163.com。

沈阳市人民防空办公室秘书处　 　           2018年5月9日印发