《市人防办关于调整防空地下室竣工验收

流程和备案要件的通知》文字解读

一、背景

为深化和创新工程建设项目审批制度改革，进一步优化营商环境，依据《人民防空工程建设管理规定》（〔2003〕国人防办字第18号）、《人民防空工程质量监督管理规定》（国人防〔2010〕288号）和《关于实施防空地下室建设统一审批流程等有关事项的通知》（辽人防发〔2010〕10号），规范我市人防系统防空地下室竣工验收流程和备案要件。

二、具体内容

- （一）竣工验收流程

- 第一步：由建设单位组织人防工程竣工验收，市人防事务服务与行政执法中心负责监督验收过程；第二步：工程质量合格，由市人防事务服务与行政执法中心出具《质量监督报告》；第三步：各级人防审批部门负责本级许可工程的备案，参加本级建设部门牵头组织的联合验收。

- （二）竣工备案要件

1.建设工程规划审批文件、规划图纸；

2.防空地下室建设申请表、立项通知书、防空地下室建设批准书；

3.防空地下室施工图设计审查文件、防空地下室竣工图纸；

4.设计、监理单位和防护、防化设备生产安装企业的资

质文件；

5.人防工程质量监督报告；

6.防空地下室竣工验收报告；

7.防空地下室竣工验收备案表；

8.人防工程平战转换设计文件和转换方案专篇。

三、实施时间

2020年1月19日起执行

撰稿人：娄建伟

审核人：段佩伸