2022年3月1日至2022年3月16日期间

质监检查结果报告

3月1日至3月16日期间，沈阳市人防事务服务与行政执法中心质量监督部对结建人防工程施工现场进行质监检查15次。对8项人防工程进行主体验收。另外会同其他相关部门对3项人防工程进行综合验收。